**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2023/11/10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 10 | 项目名称 | 戒烟辅助系统 |
| 迭代名称 | 界面和网站原型迭代 | 实际起止日期 | 2023/10/15-2023/11/15 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   1. 了解用户需求和期望并设计界面原型 2. 完成网站框架并实现登录、注册及个人资料界面等基础功能。演示原型并收集反馈。 3. 实现一个可运行的基础网站。 4. 通过相关测试。 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）   1. 对设计出的界面原型进行多轮评审，使界面原型与用户期望更为契合。 2. 执行了相关的功能测试，基础功能实现良好。 3. 执行了用户界面测试，确保用户界面元素在不同设备和浏览器上显示正确，显示出良好的跨平台兼容性。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  问题：用户在使用网站时注册步骤过于繁琐，导致体验下降  变更设计：基于用户反馈，变更了注册流程，减少了步骤和表单字段。  返工：对注册流程的用户界面进行重设计，简化操作步骤。 | | | |
| 经验和教训：  用户的直接反馈对产品至关重要，因此要保证用户测试的广度和深度。用户的测试不应该仅限于某一类用户，而应该覆盖尽可能广泛的目标受众，以获得全面的反馈。  另外，采用敏捷的迭代开发方法可以允许团队快响应变更，灵活调整计划，更好地适应需求的变化。 | | | |