**迭代计划-1**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2023年10月14日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 10 | 项目名称 | 戒烟辅助系统 |
| 迭代名称 | 界面和网站原型迭代 | 计划起止日期 | 2023年10月15日至2023年11月15日 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1. | 了解用户需求和期望并设计界面原型 | 2023年10月15日-2023年10月28日 | 张浩宇、丁灿 | | 2. | 完成网站框架并实现登录、注册及个人资料界面等基础功能。演示原型并收集反馈。 | 2023年10月29日-  2023年11月7日 | 张浩宇、丁灿 | | 3. | 实现一个可运行的基础网站。 | 2023年11月7日-  2023年11月13日 | 张浩宇、丁灿 | | 4. | 执行了相关的功能测试和用户界面测试 | 2023年11月14日-  2023年11月15日 | 张浩宇、丁灿 | | | | |
| 预期成果：  **文挡：**  用户手册：提供了系统的使用说明和操作指南。  技术文档：涵盖系统架构、设计决策、API文档等技术细节的文档。  更新的文档：更新之前版本文档，确保其与新版本一致。  **源代码：**  前端代码：交付前端vue部分代码。  **安装包：**  前端部署包：提供一个可以部署到Web服务器的包。  **测试报告:**  功能测试报告： 描述了进行的功能测试的结果。  用户界面测试报告： 描述了用户界面测试的结果 | | | |
| **主要的风险和应对方案：**   1. 需求风险   风险等级：高  应对方案：建立明确的需求变更流程，确保变更经过审批和记录。   1. 技术风险   风险等级：中  应对方案：进行技术可行性分析，必要时及时调整功能要求或寻找替代方案。   1. 进度风险   风险等级：低  应对方案：在项目启动前进行技术评估，验证新技术是否符合项目需求。 | | | |